|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa grupy zadań | Nazwa zadania | Artefakt zadania  (owoce pracy) | Rola w projekcie  realizująca zadanie |
| Zarządzanie projektem | Przygotowanie planu projektu | Plan projektu | Kierownik Projektu |
| Przygotowanie harmonogramu projektu | Harmonogram projektu | Kierownik Projektu |
| Przygotowanie kosztorysu projektu | Kosztorys projektu | Kierownik Projektu, Analityk |
| Napisanie planu testów | Plan testów | Tester |
| Przygotowanie planu zarządzanie ryzykiem | Plan zarządzania ryzykiem | Kierownik Projektu, Specjalista ds. Zarzadzania Ryzykiem |
| Przygotowanie planu zarządzania konfiguracją | Plan zarządzania konfiguracją | Kierownik Projektu, Specjalista ds. Konfiguracji |
| Akceptacja planów | Zatwierdzone plany projektu | Kierownik Projektu |
| Przygotowanie specyfikacji wymagań | Zbieranie wymagań | Lista wymagań | Analityk |
| Dokumentacja wymagań | Specyfikacja wymagań | Analityk |
| Przegląd wymagań z klientem | Zatwierdzona specyfikacja wymagań | Analityk, Klient |
| Analiza specyfikacji wymagań | Analiza techniczna wymagań | Raport z analizy technicznej | Architekt systemu, Analityk |
| Przegląd analizy technicznej | Zatwierdzony raport z analizy technicznej | Architekt systemu, Kierownik Projektu |
| Przygotowanie projektu aplikacji | Projektowanie architektury systemu | Dokumentacja architektury | Architekt systemu |
| Projektowanie interfejsu użytkownika | Specyfikacja UI | Projektant UI |
| Projektowanie bazy danych | Model bazy danych | Inżynier baz danych |
| Przegląd projektu aplikacji | Zatwierdzona dokumentacja projektu | Architekt systemu, Kierownik Projektu |
| Implementacja aplikacji | Implementacja modułów aplikacji | Kod źródłowy | Programista |
| Integracja modułów | Zintegrowania aplikacja | Programista |
| Kodowanie testów jednostkowych | Skrypty testów jednostkowych | Programista, Tester |
| Testy aplikacji | Przygotowanie środowiska testowego | Skonfigurowane środowisko testowe | Tester |
| Testy funkcjonalne | Raport z testów funkcjonalnych | Tester |
| Testy wydajnościowe | Raport z testów wydajnościowych | Tester |
| Testy akceptacyjne | Raport z testów akceptacyjnych, zatwierdzona aplikacja | Tester, Klient |